|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | 2015 | | | | | |
| **Kwartał** | I | | | II | | |
| **Miesiąc** | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
| Sporządzenie protokołu założycielskiego |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzenie specyfikacji wymagań |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzenie makiety strony internetowej |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzenie strony internetowej |  |  |  |  |  |  |
| Testowanie i poprawianie strony internetowej |  |  |  |  |  |  |
| Oddanie strony internetowej do użytku |  |  |  |  |  |  |

Podział obowiązków:

* Oskar Ledzion:

- sporządzenie specyfikacji wymagań,

- sporządzenie makiety strony internetowej,

- zaprojektowanie kategorii i przeglądu sklepu internetowego,

- testowanie i poprawianie strony internetowej

* Michał Olszewski:

- sporządzenie protokołu założycielskiego,

- zaprojektowanie grafiki strony internetowej,

- zaprojektowanie opcji zamówienia danego produktu ze strony internetowej,

- testowanie i poprawianie strony internetowej,